Концепция работы Региональной Рабочей Группы (РРГ)

и Региональной Экспертной Группы (РЭГ) в контексте

# ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТ НА 2017

Проект «Укрепление сотрудничества в области управления качеством воды в Центральной Азии»

РЕЗЮМЕ

Текущий Годовой План Работ (ГПР) разработан в рамках проекта «Укрепление сотрудничества в области управления качеством воды в Центральной Азии», который осуществляется Европейской Экономической Комиссией ООН (ЕЭК ООН) в сотрудничестве с Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА), и финансируется в рамках Программы Fin WaterWEI. Целью проекта является содействие в развитии обще-бассейнового регионального сотрудничества по качеству воды в Центрально-Азиатском регионе.

Мероприятия, включенные в ГПР были выбраны и приоритезированы временной Экспертной группой и предварительной РРГ в ходе первой встречи-семинара по проекту 25 ноября 2016 года в г. Алматы, Казахстан.

Годовой План Работ направлен на обеспечение результатов через следующие блоки:

- Мероприятия по качеству воды для поддержки специалистов в ЦА странах;

- Создание продукта знаний по качеству воды регионального характера.

Блок 1 стремится продолжить укрепление потенциала для отдельных групп экспертов, путем проведения практического тренинга по вопросам управления качеством воды.

Во время Встречи Экспертной Группы в ноябре 2016 г. от участников не поступило предложений по тематикам тренинга. Однако Руслан Мелиан, международный эксперт из Молдовы, который ранее работал в предыдущем проекте ЕЭК ООН и РЭЦЦА по Качеству воды в 2009-2012гг., предложил следующие предварительные тематические направления тренинга, одобренные участниками:

- «Санитарно-эпидемиологический» мониторинг – региональный семинар по наращиванию потенциала для сотрудников, занимающихся вопросами медико-санитарного состояния окружающей среды стран ЦА по проблемам микробиологического, бактериального, вирусологического и гельминтного загрязнения и их актуальности в трансграничном контексте;

- «Бассейновый принцип и классификация вод по качеству» – региональный тренинг по разработке согласованных/единых систем классификации вод по качеству в трансграничном контексте, которые могут способствовать развитию бассейнового взаимодействия вместо пограничного подхода в управлении качеством воды в регионе; целевая группа – специалисты (экологи, водники, эксперты Гидромет-служб, научные круги и т.д.), а также представители МИД стран ЦА.

Тренинг по одному из описанных тематических направлений будет доработан и организован в октябре 2017 года.

Блок 2 сосредоточен на создании соответствующего продукта знаний, который будет включать в себя информацию на основе оценки потребностей стран ЦА по вопросам качества воды.

Основная цель – это оценка потребностей национальных систем обеспечения качества водных ресурсов с элементами трансграничного сотрудничества в пяти странах ЦА и последующая консолидация данных в региональный обще-бассейновый контекст.

Структура национальных (а позднее и регионального) докладов предварительно будет включать следующие пункты:

- обзор и анализ систем управления и нормативно-правового обеспечения в ракурсе контроля качества воды в странах Центральной Азии;

- обзор и оценка систем мониторинга и механизмов регулирования качества водных ресурсов в странах Центральной Азии;

- обзор регионального и международного опыта управления качеством вод;

- рекомендации по внедрению перспективных моделей управления качеством вод в Центральной Азии;

- рекомендации по организации мониторинга качества вод и обмена информацией;

- оценка современного взаимодействия стран региона по вопросам регулирования качества водных ресурсов;

- план развития сотрудничества в Центральной Азии в этой сфере.

Аналогичная структура исследования и оценки была использована ранее при формировании Диагностического доклада в рамках предыдущего проекта по Качеству воды 2009-2012 гг. Важность и результативность предыдущего продукта знаний была признана участниками временной Экспертной группой и предварительной РРГ в ходе первой встречи-семинара по проекту 25 ноября 2016 года в г. Алматы, Казахстан. Актуализация исследования по вышеперечисленным точкам фокуса позволит обеспечить устойчивость результатов совместных инициатив ЕЭК ООН-РЭЦЦА по качеству воды.

Кроме того, участники встречи-семинара настояли на необходимости сделать акцент на исследование и оценку национальных систем мониторинга стран ЦА в ходе формирования национальных и регионального отчетов, чтобы определить более широкое, обще-бассейновое понимание мониторинга, чем обычный список лабораторных методов, оборудования и реагентов.

Такое видение блока позволит использовать полученные продукты знаний в возможных практических мероприятиях проекта на определенной пилотной территории уже в 2018 году (возможный совместный мониторинг / стади-тур).

Структура национальных и регионального отчетов будет детально доработана в ходе первой встречи РЭГ (июнь 2017г.) для обеспечения единого формата в ходе сбора и формирования материала. Таким образом, централизованное содержание национальных отчетов по оценке потребностей поспособствует более эффективной консолидации материала в региональный контекст.

В целом, результаты деятельности в рамках этих двух блоков будут презентованы в ходе Второй встречи Региональной Рабочей Группы, которая запланирована на Октябрь 2017.

## ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТ											      		      		   2017

| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (Показатели) | 2017 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЯНВ | ФЕВ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТ | ОКТ | НОЯ | ДЕК |
| Блок 1. Мероприятия по качеству воды для поддержки специалистов в ЦА странах |
| Тренинг по определенной тематике для узких групп специалистов, который включает практическую направленность в изучении проблем качества воды. | 1.1 Создание постоянной Региональной Рабочей Группы (РРГ) по проекту (официальные номинации от необходимых ведомств); |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Разработка концепции тренинга (целевая группа участников, программа и тематический контент тренинга); |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | 1.3 Проведение тренинга (отчет по процессу и результатам тренинга); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 1.4 Провести 2-ую Встречу РРГ (протокол Встречи). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Блок 2. Создание продукта знаний по качеству воды регионального характера |
| Разработка 5 национальных отчетов по оценке потребностей и 1 сводного регионального отчета, направленных на оценку потребностей национальных систем обеспечения качества водных ресурсов с элементами трансграничного сотрудничества в пяти странах ЦА. | 2.1 Отбор экспертов в региональную Экспертную Группу (РЭГ) для проведения оценки потребностей в странах (список участников РЭГ с распределением ролей по действиям проекта); |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Проведение 1-ой Встречи РЭГ для взаимного знакомства экспертов и обсуждения основных вопросов перед началом 5 национальных оценок потребностей (протокол Встречи); |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Проведение 5 оценок потребностей в странах ЦА (5 отчетов по оценке потребностей); |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  | 2.4 Проведение 2-ой Встречи РЭГ для обсуждения процесса консолидации 5 национальных отчетов по оценке потребностей в один (протокол Встречи); |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | 2.5 Консолидация 5 национальных отчетов по оценке потребностей в один (сводный региональный отчет). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

# Text boxes

Одним из первоочередных действий ГПР является запрос официальных номинаций из соответствующих ведомств в странах Центральной Азии для формирования постоянной Региональной рабочей группы. Формирование данной группы необходимо для координации региональных задач проекта со всеми 5 странами ЦА с учетом национальных специфик. Основная задача РРГ – это фасилитация деятельности по качеству воды в регионе. В частности, в рамках исполнения текущего проекта эта задача будет реализована посредством:

•	Определения и приоритезации основных направлений деятельности проекта;

•	Оказания регулярной и всесторонней поддержки проектной работы с учетом как национальных, так и обще-региональных интересов;

•	Участия в мероприятиях проекта и презентации деятельности проекта на уровне своих стран;

•	Обеспечения устойчивости результатов проекта после его окончания.

Вся информация по оценке потребностей будет собрана и включена в каждый национальный отчет отобранными национальными экспертами. Пять национальных экспертов совместно с региональным экспертом, который будет координировать общую работу над отчетами, должны быть отобраны в соответствии с внутренними процедурами РЭЦЦА и впоследствии войдут в Региональную Экспертную Группу (РЭГ) проекта. РЭГ будет ответственна не только за разработку отчетов по оценке потребностей, но и за координацию / организацию действий в рамках Блока 1.

Члены РЭГ будут нести прямую исполнительную ответственность за реализацию обоих блоков проекта на основе юридических документов (ТЗ и контракт). В то время как функции РРГ будут направлены на общую фасилитацию проектной деятельности, и работа членов данной группы будет носить рекомендательный / наблюдательный характер.