ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Национального эксперта

для участия в проекте «Укрепление сотрудничества в области управления качеством воды в Центральной Азии»

1. **Цели и задачи (функции национального эксперта)**

Целью деятельности является оценка потребностей национальных систем обеспечения качества водных ресурсов с элементами трансграничного сотрудничества в пяти странах ЦА (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

**Задачи национального эксперта в рамках проекта:**

1. поддержка реализации проекта на национальном уровне;
2. оказание помощи в разработке концепции и детальной структуры национальных отчетов по оценке потребностей национальных систем обеспечения качества воды в 5 странах ЦА;
3. проведение экспертной оценки национальной системы мониторинга качества воды в одной из пяти стран ЦА и актуализация Диагностического Доклада и плана сотрудничества по качеству воды в рамках предыдущего проекта ЕЭК ООН-РЭЦЦА в 2009-2012 гг.;
4. работа с национальными и региональными ведомствами, вовлеченными в оценку состояния качества поверхностных вод в странах региона и имеющими мандат на проведение режимного и трансграничного мониторинга;
5. написание отчета, включающего информацию о современном состоянии национальной системы обеспечения качества воды в одной из пяти стран ЦА с последующим и определением возможностей трансграничного сотрудничества в этой области;
6. оказание помощи региональному консультанту проекта в консолидации информации из 5 национальных отчетов в региональный отчет.

.

1. **Выполняемые работы и предварительные сроки их выполнения**
* Разработать концепцию и детальную структуру национальных отчетов по оценке потребностей совместно с Региональной Экспертной Группой (РЭГ) проекта, куда войдут 5 национальных и 1 региональный эксперты (конец мая-начало июня 2017 года);
* Собрать необходимые материалы и провести оценку потребностей национальной системы обеспечения качества воды в одной из пяти стран ЦА с учетом актуализации содержания Диагностического Доклада и плана сотрудничества по качеству воды (до конца августа 2017 года);
* Провести анализ собранных материалов оценки потребностей по вопросам качества воды в одной из стран ЦА (до конца сентября 2017 года);
* Составить отчет по утвержденной структуре, включающий информацию о современном состоянии национальной системы обеспечения качества водных ресурсов с элементами трансграничного сотрудничества в одной из пяти стран ЦА (до конца октября 2017 года);
* Оказать содействие региональному консультанту проекта в консолидации информации по 5 национальным отчетам в региональный отчет;
* Участвовать во всех встречах РЭГ и других мероприятиях проекта;
* Координировать все действия по оценке потребностей и формированию национального отчета с региональным экспертом проекта.

Окончательный график работы будет установлен в ходе выполнения работ.

1. **Требуется ли отчет:**

[x]  ДА

Текст отчета о современном состоянии национальной системы мониторинга качества воды с элементами трансграничного сотрудничества в одной из пяти стран ЦА (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

Количество страниц: 10 + приложения.

Язык: русский

Формат: A4

Промежуточная координация отчета с РЭГ и региональным экспертом – август-сентябрь 2017г.

Финальный национальный отчет по оценке потребностей – к концу октября 2017 г.

1. **Показатели эффективности**
* Своевременное предоставление результатов работы в соответствии с графиком работ;
* Хорошее качество текста документов (на русском языке), с точки зрения сути и стиля, с минимальной необходимостью исправлений;
* Удовлетворенность от общей эффективности эксперта, его коммуникации со всеми задействованными сторонами в ходе подготовки документов и встреч, способности наладить и обеспечить конструктивный диалог с целевыми ведомствами, а также умения работать в команде.