Техническое задание (ТЗ)

Эксперт по социальным и гендерным вопросам - ситуационный анализ

Краткое описание должности

- Название позиции: Эксперт по социальным и гендерным вопросам - ситуационный анализ

- Проект: Климатически устойчивое интегрированное управление водными ресурсами (КУ ИУВР) в бассейне реки Зарафшан

- Название задания: Социальный и гендерный анализ для разработки плана развития бассейна реки Зарафшан

- Место службы: Удаленно, на дому, с необходимыми командировками в Самаркандскую, Навоийскую, Бухарскую, Кашкадарьинскую и Джизакскую области (бассейн реки Зарафшан)

- Продолжительность: Август - ноябрь 2025 года (до 45 рабочих дней)

- Подотчётность перед: Правлением Совета бассейна реки Зарафшан и назначенными техническими консультантами из Каритас Швейцария и РЭЦЦА

- Тип контракта: Индивидуальный консультант

- Справочная информация

Каритас Швейцария в партнерстве с Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА) реализует проект "Климатически устойчивое интегрированное управление водными ресурсами (КУ ИУВР) в бассейне реки Зарафшан . Проект способствует устойчивому, инклюзивному управлению водными ресурсами с учетом климатического воздействия. В рамках процесса планирования бассейна необходимо оценить социальные и гендерные аспекты доступа к воде, управлению и средствам к существованию в сельском хозяйстве.

Проведение социальной и гендерной оценки обеспечит согласование Плана развития бассейна (ПРБ) с национальной политикой в области гендерного равенства, социального развития и устойчивого управления природными ресурсами.

Являясь членом нанимаемой междисциплинарной технической группы, консультант будет работать под общим руководством координатора экспертной группы - специалиста по управлению водными ресурсами, который отвечает за консолидацию результатов по секторам в единый План развития бассейна. Все эксперты будут тесно сотрудничать для обеспечения согласованности и последовательности тематических оценок.

- Цель задания

Провести комплексный анализ социальных и гендерных вопросов в бассейне реки Зарафшан, выявить основные проблемы и возможности, а также предоставить практические рекомендации по развитию женского лидерства, гендерного равенства и вовлечения женщин в планирование и управление водными ресурсами на уровне бассейна.

- Объем работ и основные задачи

  - Сбор и анализ данных

    - Изучить статистические данные, отчеты, нормативно-правовую базу и литературу по гендерным вопросам, социальной политике и водопользованию.

    - Провести интервью и опросы местного населения, государственных органов, НПО и уязвимых групп (например, домохозяйств, возглавляемых женщинами, молодежи, пожилых людей).

    - Анализировать барьеры и возможности для женщин и мужчин в получении доступа к воде и в сфере занятости в сельском контексте.

В. Подготовка аналитического отчета

    - Описать текущую социальную и гендерную ситуацию в бассейне реки Зарафшан.

    - Определить барьеры, препятствующие равному доступу к воде, финансам, земельным ресурсам и трудоустройству в сельском и водном хозяйстве.

    - Оценить участие женщин и уязвимых групп в процессах управления и принятия решений в области водных ресурсов.

    - Изучить, как изменение климата и нехватка воды влияют на различные социальные группы.

    - Разработать практические рекомендации по планированию развития бассейнов с учетом гендерных и социальных факторов.

- Результаты и сроки выполнения

- Начальный отчет - методология и подход к сбору данных

Срок выполнения: в течение 2 недель после подписания контракта

- Предварительный отчет - краткое изложение первых результатов

Срок выполнения: до конца октября

- Окончательный аналитический отчет - описательная и визуальная презентация результатов

Сроки выполнения: к концу ноября

Отчет должен включать:

  - Подробный социальный и гендерный анализ

  - Визуальные схемы/карты, показывающие географические и демографические диспропорции

  - Рекомендации по социально инклюзивному управлению водными ресурсами

- Презентация выводов - Предоставляется заинтересованным сторонам проекта для обратной связи

Язык и формат: Все материалы должны быть представлены на английском или русском языках в

цифровом и печатном виде.

- Требуемая квалификация и опыт

- Магистерская степень в области социологии, гендерных исследований, социальной политики или смежной области

- Минимум 5 лет опыта работы в области гендерного и социального анализа, в идеале в контексте развития или управления природными ресурсами

- Опыт работы с качественными и количественными методами исследования, включая инструменты широкого участия (например, PRA, фокус-группы, опросы)

- Демонстрируемая способность готовить высококачественные аналитические отчеты с рекомендациями, имеющими отношение к политике

- Знания в области управления в водном или сельскохозяйственном секторах являются преимуществом

- Предпочтительно знакомство с социально-культурным контекстом Центральной Азии

или Узбекистана.

- Продолжительность, отчетность и логистика

- Продолжительность:

Август - декабрь 2025 г., с предполагаемым вовлеченностью до 45 рабочих дней.

- Место выполнения ТЗ и командировки:

Удаленная работа, на дому с обязательными командировками в Самаркандскую, Навоийскую, Бухарскую, Кашкадарьинскую и Джизакскую области.

Консультант несет ответственность за организацию совей логистики и командировочные расходы.

- Контроль и отчетность:

Являясь членом нанимаемой междисциплинарной технической группы, консультант будет работать под общим руководством координатора экспертной группы - специалиста по управлению водными ресурсами, который отвечает за консолидацию секторальных выводов в единый отчет по ситуационному анализу и подготовке проекта Плана развития бассейна. Все эксперты будут тесно сотрудничать для обеспечения согласованности и последовательности тематических оценок.

Консультант будет отчитываться перед Правлением Совета бассейна реки Зарафшан и назначенными техническими советниками из Каритас Швейцария и РЭЦЦА, работая в тесной координации с проектной командой.

- Поддержка и координация:

Несмотря на то, что проект поможет установить первоначальные контакты с ключевыми заинтересованными сторонами, консультант несет ответственность за сбор данных, организацию полевых работ и установление коммуникаций, необходимых для выполнения задания.