Техническое задание (ТЗ)

Название должности: Специалист по управлению водными ресурсами (координатор экспертной  группы)

Проект: Климатически устойчивое интегрированное управление водными ресурсами (КУ-ИУВР) в бассейне реки Зарафшан

Название задания: Проведение комплексного анализа и подготовка проекта плана развития бассейна реки Зарафшан

Место службы: На дому/ удаленно, с необходимыми поездками в Самаркандскую, Навоийскую, Бухарскую, Кашкадарьинскую и Джизакскую области (бассейн реки Зарафшан)

Продолжительность: Август 2025 - февраль 2026 (до 60 рабочих дней)

Отчитывается перед: Правлением Совета бассейна реки Зарафшан, а также назначенным техническим советникам из Консорциума Каритас - Швейцария и РЭЦЦА

Тип контракта: Индивидуальный консультант

- Справочная информация

Консорциум Каритас Швейцария и Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) реализует проект "Климатически устойчивое интегрированное управление водными ресурсами (КУ-ИУВР) в бассейне реки Зарафшан". Проект направлен на продвижение устойчивого управления водными ресурсами с учетом климатического воздействия в бассейне реки Зарафшан (БРЗ) с акцентом на партисипативное управление, мультисекторальную координацию и экосистемный подход.

Одним из основных компонентов проекта является разработка комплексного Плана развития бассейна (ПРБ), который будет служить стратегической основой для интегрированного управления водными ресурсами в бассейне. В основу ПРБ ляжет межсекторальный ситуационный анализ, охватывающий водные ресурсы, сельское хозяйство, экосистемы, климатические риски, социально-экономические условия и институциональные рамки.

Данная консультация сосредоточена на оценке водных ресурсов в рамках ситуационного анализа и включает в себя роль координатора экспертной группы. Выбранный эксперт будет проводить оценку наличия, использования водных ресурсов, инфраструктуры и определением ключевых проблем, связанных с водными ресурсами, а также синтезировать вклады других отраслевых экспертов в консолидированный отчет. Помимо ситуационного анализа, результатом консультаций станет подготовка проекта Плана развития бассейна (ПРБ), который станет единым и действенным плановым документом.

- Цели задания

Задание состоит из трех частей:

  - Провести детальную оценку ситуации с водными ресурсами в бассейне реки Зарафшан (БРЗ);

  - Обеспечить руководство в консолидации выводов других отраслевых экспертов, включая экспертов по гидрогеологии, экологии, сельскому хозяйству и социальным/гендерным аспектам, в интегрированный отчет по ситуационному анализу.  Этот отчет послужит технической основой для Плана развития бассейна (ПРБ), обеспечивая комплексное, климатически устойчивое и многоотраслевое решение вопросов, связанных с водой.

  - Подготовить проектную версию Плана развития реки на основе отчета о ситуационном анализе.

В частности, консультант должен:

    - Проанализировать текущее состояние, тенденции и проблемы, связанные с наличием поверхностных и подземных вод, инфраструктурой, водопользованием, распределением и эффективностью;

    - Определить основные факторы, вызывающие стресс, риски и возможности для улучшения управления водными ресурсами, включая воздействие изменения климата;

    - Скоординировать и обобщить материалы, полученные от тематических экспертов, для обеспечения согласованности и интеграции между секторами;

    - Подготовить консолидированный документ по планированию, основанного на результатах ситуационного анализа, который послужит первоначальным проектом Плана развития бассейна ЗРБ (ПРБ).

- Объем работ и основные задачи

Специалист по управлению водными ресурсами будет выступать в качестве технического руководителя компонента водных ресурсов и возьмет на себя общую координационную ответственность за проведение многосекторального ситуационного анализа для подготовки Плана развития бассейна (ПРБ) для бассейна реки Зарафшан (БРБ). Консультант выполнит следующие задачи:

  - Описание природных и климатических условий бассейна реки Зарафшан:

- Географические и климатические характеристики;

- Инженерно-геологические, гидрологические и гидрогеологические характеристики;

- Земельные ресурсы и почвенно-мелиоративные условия.

  - Обзор правовой и институциональной основы управления водными ресурсами в Узбекистане:

- Национальное законодательство и политика, относящиеся к планированию на уровне бассейна и ИУВР;

- Институциональные механизмы, мандаты и механизмы межведомственной координации;

- Системы управления водопользованием и нормативные документы.

  - Оценка соответствующих стратегий и программ:

- Анализ национальных стратегий, реформ и инвестиционных программ, имеющих отношение к управлению водными ресурсами и адаптации к изменению климата;

- Составление карты поддерживаемых донорами и региональных инициатив, имеющих отношение к развитию бассейна.

  - Сбор и анализ данных о водных ресурсах:

- Наличие и качество поверхностных и подземных вод;

- Емкость водохранилищ, управление и межбассейновые переброски воды;

- Количественная оценка общих возобновляемых водных ресурсов и оценка водного баланса.

  - Оценка текущего и прогнозируемого спроса на воду по секторам: Проанализируйте спрос на воду в сельском хозяйстве, промышленности и быту;

- Сравнить спрос с имеющимся предложением и выявить существующие и будущие дисбалансы;

- Учесть сезонную изменчивость и потенциальное воздействие изменения климата.

  - Проанализируйте состояние ирригации и мелиорации за последние 5 лет:

- Производительность, функциональность и охват инфраструктуры;

- институциональный и кадровый потенциал для эксплуатации и обслуживания и предоставления услуг;

- Практика и эффективность распределения воды по секторам.

  - Определите приоритетные вопросы и критические зоны:

- Разработайте структурированный список проблем и ограничений, связанных с водными ресурсами в бассейне;

- Оценить сопутствующие риски и социально-экономические и экологические последствия;

- Выделить области, требующие срочного внимания или инвестиций.

  - Координация и интеграция отраслевых вкладов:

- Тесно сотрудничать с экспертами в области гидрогеологии, экологии, сельского хозяйства и социальных/гендерных вопросов для согласования методологий и выводов;

- Обеспечить техническое руководство синтезом всех тематических материалов в единый, согласованный отчет по ситуационному анализу;

- Обеспечить, чтобы конечный продукт отражал комплексный, климатически устойчивый и гендерно чувствительный подход.

  - Отчетность и стратегический вклад:

- Предоставление технических материалов и презентаций по мере необходимости для проектных совещаний или консультаций с заинтересованными сторонами;

- Предоставление сводного отчета по ситуационному анализу с четкими, выполнимыми рекомендациями.

- Предоставить черновой вариант ПРБ на основе содержания, согласованного с проектной группой;

- Результаты и сроки

Ожидается, что консультант предоставит следующие результаты в тесной координации с командой проекта и другими тематическими экспертами:

  - Промежуточный отчет

Подробный план, описывающий предлагаемую методологию, стратегию взаимодействия с заинтересованными сторонами, требования к данным и график работ.

Срок выполнения: в течение 3 недель после заключения контракта.

  - Проект аналитического отчета

Предварительный ситуационный анализ водных ресурсов в бассейне реки Зарафшан, включая основные выводы и предварительное содержание Плана Развития Бассейна.

Срок выполнения: до конца ноября.

  - Итоговый сводный отчет

Всеобъемлющий, комплексный отчет по ситуационному анализу, который должен включать:

- обобщение результатов, полученных во всех соответствующих секторах (гидрогеология, экология, сельское хозяйство, социальная/гендерная сфера);

- Карты, диаграммы и таблицы, иллюстрирующие основные данные и тенденции;

- Обобщенные, выполнимые рекомендации, которые лягут в основу Плана развития бассейна.

Срок выполнения: до конца декабря.

  - Презентация для заинтересованных сторон

Официальная презентация основных выводов и рекомендаций соответствующим заинтересованным сторонам для подтверждения и получения обратной связи, чтобы поддержать окончательную доработку ситуационного анализа.

  - Проектный вариант Плана развития бассейна, основанный на отчете о ситуационном анализе и содержании, согласованном с проектной командой.

Срок сдачи: до конца февраля.

Язык и формат:

Все материалы должны быть представлены на английском или русском языках в электронном и печатном виде. По запросу от консультанта может потребоваться предоставление кратких резюме или презентаций на узбекском языке.

- Требуемая квалификация и опыт

Идеальный кандидат будет обладать следующими квалификациями и компетенциями:

- Образование:

Высшее образование (степень магистра или выше) в области управления водными ресурсами, гидрологии, инженерной экологии или в смежной области.

- Профессиональный опыт:

  - Минимум 5 лет соответствующего профессионального опыта в области интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), планирования на уровне бассейнов или политики и анализа водного сектора;

  - Подтвержденный опыт руководства или координации работы междисциплинарных групп для выполнения сложных аналитических или плановых заданий;

  - Желателен практический опыт работы в Центральной Азии или аналогичных полузасушливых речных бассейнах.

- Технические навыки:

  - Уверенные знания и практический опыт в области анализа гидрологических данных, оценки водного баланса и оценки водной инфраструктуры;

  - Знакомство с инструментами ГИС и методами пространственного анализа для поддержки картирования и визуального представления результатов;

  - Способность анализировать правовые и институциональные основы и оценивать отраслевую политику, связанную с управлением водными ресурсами.

- Отчетность и коммуникация:

  - Подтвержденные навыки подготовки высококачественных отчетов по

стратегическому планированию и умения синтезировать сложные данные в практические рекомендации; Сильные навыки координации и взаимодействия с заинтересованными сторонами;

  - Отличные навыки письма и презентации на английском языке; знание русского и/или узбекского языков является преимуществом.

Дополнительные преимущества:

  - Знание гидрологического, институционального и социально- экономического контекста бассейна реки Зарафшан является преимуществом;

  - Предыдущий опыт работы с проектами, финансируемыми донорами, особенно в области межсекторального планирования и планирования устойчивости к

изменению климата.

- Продолжительность, отчетность и логистика

- Продолжительность и уровень усилий:

Задание будет выполнено в течение семи (7) месяцев с даты подписания контракта. Предполагаемая дата начала работы - август 2025 года, а завершения - февраль 2026 года. Предполагаемый объем работ составляет до 60 рабочих дней, включая кабинетные исследования, консультации, работу на местах и подготовку отчета.

Это время также включает:

  - Время, отведенное на подготовку основных результатов;

  - Координация работы с другими экспертами и заинтересованными сторонами;

  - участие в мероприятиях проекта;

  - До 4 запланированных полевых миссий в бассейне реки Зарафшан, каждая продолжительностью около 3-4 дня;

  - Возможное участие в 1-2 дополнительных координационных или мониторинговых встречах, которые будут согласованы заранее.

Эти встречи предназначены для оказания помощи кандидатам в подготовке реалистичных бюджетов и планов работы.

- Место службы и поездки:

Консультант будет работать удаленно, с необходимыми поездками в Самаркандскую, Навоийскую, Бухарскую, Кашкадарьинскую и Джизакскую области в бассейне реки Зарафшан.

Ожидаемые поездки включают:

  - До 4 полевых миссий для консультаций с заинтересованными сторонами, сбора данных и проверки на месте;

  - Дополнительные поездки (до 2 дополнительных поездок) для координации или подтверждения мероприятий.

За организацию поездок, логистику и составление расписания будет отвечать консультант в координации с командой проекта.

- Контроль и отчетность:

Консультант будет отчитываться перед Правлением Совета бассейна реки Зарафшан и назначенными техническими консультантами из Каритас Швейцария и РЭЦЦА, а также будет тесно сотрудничать с экспертами ТОО "Хайдросолюшенс" (Швейцария). Все результаты будут рассмотрены и утверждены реализующим консорциумом и соответствующими национальными партнерами.

- Поддержка и координация:

Несмотря на то, что проект поможет установить первоначальные контакты с ключевыми заинтересованными сторонами, консультант отвечает за управление сбором данных, организацию работы на местах и коммуникации, необходимые для выполнения задания.